第四小组工程燃尽图

第一周：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 接受输入 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结算清单 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打折信息 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 算法运算 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结算清单 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索引商品文件 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 商品文件列表 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 录入优惠规则 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 根据规则写算法 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 结算清单 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SUM 65 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 |

第二周：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 接受输入 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结算清单 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打折信息 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 算法运算 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结算清单 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索引商品文件 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品文件列表 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 录入优惠规则 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根据规则写算法 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 结算清单 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| SUM 65 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 |